ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 05 марта 2020 года № 14, от 27 марта 2020 года № 20, от 22 мая 2020 года № 34, от 05 августа 2020 года № 57, от 08 сентября 2020 года № 62 и от 14 октября 2020 года № 67.

В целях исполнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков:

1. Администрация города-курорта Железноводска:

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены информация о внесении изменений в муниципальный контракт  от 19.04.2019 № 16-А, а также документы о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 19.05.2020 № 2А-20;

- по муниципальному контракту от 19.04.2019 № 14-А и от 19.04.2019 № 16А-19 на объекте подрядчиком установлены недостающие оборудование и инвентарь на общую сумму 661,8 тыс. рублей;

- подрядчиком произведен возврат бюджетных средств в сумме 679,3 тыс. рублей за отсутствующие на объекте 143 прожектора серии ИО-500.

2. Администрация города Ставрополя:

- подрядчиком произведена оплата штрафа на общую сумму 300,0 тыс. рублей за неисполнение условий муниципальных контрактов от 08.05.2019  № 37/19 и от 02.12.2019 № 81/19;

- решением Арбитражного суда Ставропольского края от 13.10.2020 по делу № А63-11460/2020 удовлетворены исковые требования комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя о взыскании с подрядчика пени в сумме 35,1 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения работ по муниципальному контракту от 16.09.2019 № 65/19;

-  по факту непредоставления по муниципальному контракту от 16.09.2019 № 65/19 обеспечения гарантийных  обязательств в адрес подрядчика направлена претензия от 06.11.2020 № 05/1-06/05-17582 об оплате штрафа в размере 5,0 тыс. рублей. Так как требования удовлетворены не были подано исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края от 29.12.2020 № 05/1-06/05-20995;

- подрядчиком представлен и подписан акт законченных работ по форме А-1;

- по фактам нарушения условий, предусмотренных муниципальным контрактом от 08.05.2019 № 37/19, в адрес подрядчика были направлены претензии от 09.11.2020 № 05/1-06/05-17636 и от 26.11.2020 № 05/1-06/05-18697 о возврате денежных средств в общей сумме 797,4 тыс. рублей. Так как указанная сумма не была возмещена, в отношении подрядчика поданы исковые заявления в Арбитражный суд Ставропольского края о возмещении денежных средств в принудительном порядке от 29.12.2020 № 05/1-06/05-20996  и № 05/1-06/05-20997;

- по фактам отсутствия на объектах отдельных элементов благоустройства по муниципальному контракту от 08.05.2019 № 37/19 в адрес подрядчика направлены претензии от 06.11.2020 № 05/1-06/05-17577 и от 29.12.2020 № 05/1-06/05-20951;

- по фактам некачественного исполнения работ на объектах по муниципальному контракту от 08.05.2019 № 37/19 в отношении подрядчика подано исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края от 23.10.2020 № 05/01-06-05-16816 (определением Арбитражного суда Ставропольского края от 21.12.2020 по делу № А63-16350/2020 рассмотрение искового заявления назначено на 25.01.2020);

- по фактам некачественного исполнения работ на объектах по муниципальному контракту от 16.09.2019 № 65/19 в адрес подрядчика направлена претензия от 29.12.2020 № 05/1-06/05-20950 об устранении недостатков.

3. Администрация Благодарненского городского округа:

- подрядчиком произведен возврат бюджетных средств в сумме 73,1 тыс. рублей, оплаченных ему за излишне учтенную горячекатаную арматурную сталь класса А-I, А-II, А-III (ТССЦ-204-0100) по муниципальному контракту от 03.03.2020 № 0121300011020000005-351692;

- подрядчиком произведена оплата пени в сумме 56,1 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения работ по муниципальному контракту 03.03.2020 №0121300011020000005-351692. привлечены 3 должностные лица.

По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:

- министерством финансов Ставропольского края возбуждены 2 дела об административных правонарушениях;

- прокуратурой города Железноводска внесено представление в управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска.

В целях исполнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков:

1. Администрацией города-курорта Железноводска приняты меры по устранению подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных осмотров выполненных подрядных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 19.04.2019 № 14А-19 и № 15А-19 на общую сумму 258,6 тыс. рублей.

2. Администрацией Благодарненского городского округа:

- приняты меры по устранению подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных осмотров выполненных подрядных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 29.04.2019 № 33, от 28.06.2019 № 53 и от 17.09.2019 № 73 на общую сумму 374,0 тыс. рублей;

- подрядчиком по муниципальному контракту 03.03.2020 № 0121300011020000005-351692 выполнены работы по устройству недостающего покрытия  детской площадки в объеме 2,2 кв. м на сумму 10,1 тыс. рублей;

- подрядчиком произведена оплата пени в сумме 9,9 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения работ по муниципальному контракту 03.03.2020
№ 0121300011020000005-351692.

4. К дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностные лица.

В целях исполнения представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края администрацией города Ставрополя приняты меры по оплате подрядчиком штрафа и пени на общую сумму 40,1 тыс. рублей за неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 16.09.2019 № 65/19.

По  результатам контрольного мероприятия:

- Арбитражным судом Ставропольского края принято решение о взыскании с подрядчика в пользу комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя неосновательного обогащения по муниципальному контракту от  08.05.2019 № 37/19 в сумме 397,3 тыс. рублей;

- прокуратурой Октябрьского района г. Ставрополя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое рассмотрено и удовлетворено мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского района г. Ставрополя, подрядчику по муниципальному контракту от  02.12.2019 № 81/19 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 41 354,93 тыс. рублей;

- СЧ Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю  возбуждено 1 уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ;

- СО № 2 СУ УМВД России по г. Ставрополю возбуждено 1 уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.

По  результатам контрольного мероприятия Арбитражным судом Ставропольского края принято решение о взыскании с подрядчика в пользу комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя неосновательного обогащения по муниципальному контракту от  08.05.2019 № 37/19 в сумме 2 093,12 тыс. рублей.